PRODUCT & ENGINEERING BLUEPRINT

# 通用型文章爬虫

Python + Go 产品形态、技术架构与分阶段实施方案

产品定义  以 Web 管理后台为主入口：输入网站 URL 与关键词，系统自动识别搜索方式、推荐安全采集范围，经用户确认后采集文章；结果以进度、错误、文章列表、文件导出、JSON API 和数据库形式交付。

本版冻结的产品形态

| 维度 | 内容 | 维度 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主入口 | Web 管理后台 | 首阶段用户 | 仅用户本人 |
| 任务模式 | 快速 / 专业 | 运行方式 | 只执行一次 |
| 来源扩展 | 单站 → 批量 → 主题发现 | 结果出口 | 页面 / Excel / CSV / API / DB |
| 当前工程基线 | TASK-016 已合并 | 下一节点 | TASK-017 前置审计 |

文档编号  UC-PG-20260811-V1.2

版本日期  2026-08-11

项目目录  E:\AI_Projects\Codex\workspace\crawler

说明  本文档是产品与技术方向基线，不自动授权修改、提交或合并代码。

# 文档控制与本版变化

V1.2 保留 V1.1 的技术主线，但把正文重心从“工程交接手册”调整为“产品定义 + 用户旅程 + 技术实施基线”。历史 Git 快照、恢复指令和详细错误码下沉到附录。

| 版本 | 日期 | 对话确认基线 | 主要变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.2 | 2026-08-11 | main a7d7f56…；TASK-016 已合并 | 冻结 Web 产品形态、快速/专业模式、可信度审核、结果交付；更新下一任务节点。 |
| V1.1 | 2026-08-02 | main d128a592；TASK-015 已合并 | 建立 URL + 关键词、Candidate/SearchPlan 两阶段、SSRF 与 TASK-015—024 路线。 |
| V1.0 | 2026-07-29 | main 331e9ea | 完成通用目标纠偏与早期架构基线。 |

## 本版冻结的十项产品决策

- 主入口是 Web 管理后台；CLI/API 作为工程接口保留。

- 首阶段仅用户本人使用，不建设多用户、租户和角色权限体系。

- 来源范围分阶段：单个网站 → 多网站批量 → 只输入主题并自动发现网站。

- 任务创建同时提供快速模式和专业模式。

- 主题发现时，高可信网站自动采集；低可信网站先试采少量结果，再由用户决定。

- V1 默认交付文章标题、链接和发布日期；正文由专业模式选择是否抓取。

- V1 任务只执行一次，不包含定时任务和持续监测。

- 快速模式由系统在提交前推荐采集范围，用户确认后执行；专业模式可配置页数、数量和日期。

- 快速模式采用智能相关性评分；专业模式可以调整规则。

- 快速模式自动重试并保留部分成功结果；专业模式允许配置失败策略。

事实标识  “已确认”表示用户明确选择或对话已确认的工程事实；“建议”表示可用于 TASK 定义的候选方案；“待审计”表示必须回到仓库核对后才能冻结。

# 章节导航

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 一页看懂产品 |
| 2 | 产品定位、边界与来源阶段 |
| 3 | 快速模式与专业模式 |
| 4 | Web 管理后台与用户旅程 |
| 5 | V1 功能需求与验收标准 |
| 6 | 核心产品规则 |
| 7 | 结果、数据与对外输出 |
| 8 | 目标架构与 Python/Go 职责 |
| 9 | 网站发现、SearchPlan 与执行链 |
| 10 | 任务状态、错误、安全与可靠性 |
| 11 | 测试与通用化验收 |
| 12 | 当前基线与实施路线 |
| 13 | 完成定义与非目标 |
| 附录 A | API 与 JSON 示例 |
| 附录 B | 错误码矩阵 |
| 附录 C | AI/Git 工作流与上下文恢复 |
| 附录 D | 决策台账与待冻结项 |

阅读建议  第一次阅读先看第 1—6 章；技术实现看第 8—12 章；重新提交恢复上下文时使用附录 C。

# 1. 一页看懂产品

一句话定义  对公开可访问、无需登录或验证码、具备可发现或可配置搜索入口的网站，用户通过 Web 后台提交 URL 与关键词，系统自动识别搜索方式、推荐范围、采集并输出文章索引；无法安全处理时，返回明确阶段、证据和错误原因。

图 1  通用型爬虫的产品闭环

## 1.1 用户实际看到的流程

- 打开 Web 后台，选择快速模式或专业模式。

- 输入单个网站 URL 和一个或多个关键词。

- 系统完成安全预检、网站分析和搜索方式识别，并给出采集范围建议。

- 用户确认建议；高可信计划直接执行，需审核计划先展示少量试采结果。

- 任务页持续显示阶段、计数、重试、失败原因和可用结果。

- 结果页提供文章列表、筛选、原文链接；专业模式可预览正文。

- 结果可导出 Excel/CSV，并通过 JSON API 或数据库供其他系统使用。

## 1.2 V1 的产品形态

| 维度 | V1 已确认范围 | V1 不做 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 用户本人、单一工作空间 | 多用户、角色、租户、自助客户门户 |
| 来源 | 单个网站 URL | 批量 URL、按主题全网发现（后续阶段） |
| 任务 | 只执行一次 | 定时、持续监测、增量订阅 |
| 快速模式 | 自动推荐范围、智能评分、不抓正文 | 复杂规则编辑 |
| 专业模式 | 配置范围、正文、评分、失败策略 | 绕过登录、验证码或访问控制 |
| 输出 | 进度、错误、列表、Excel/CSV、API、DB | 默认保存所有原始网页和附件 |

# 2. 产品定位、边界与来源阶段

## 2.1 “通用型”的工程定义

通用型不等于“互联网任意网站百分之百零配置”。它表示核心框架不按站点硬编码：常见公开搜索形态可以自动识别或少量配置完成，特殊机制通过独立适配器扩展，而不是改动整条主链路。

| 等级 | 网站形态 | 目标承诺 |
| --- | --- | --- |
| A | 公开 GET HTML 搜索表单 | 自动发现、验证和执行；V1 核心能力。 |
| B | 公开 POST HTML 搜索表单 | 在无副作用和无敏感临时参数时支持。 |
| C | TRS、JPAAS 等已知 CMS/API | 自动识别并复用适配器。 |
| D | 公开 JSON/XHR 搜索接口 | 结构和参数可稳定推断时支持。 |
| E | JS-only/SPA | 先返回结构化不支持；浏览器后备需单独评审。 |
| F | 登录、验证码、付费墙、明确禁止 | 不绕过，说明受限原因并停止。 |

## 2.2 来源范围分三个产品阶段

| 阶段 | 用户输入 | 系统行为 | 人工控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：单站点 | 一个网站 URL + 关键词 | 分析该站点、推荐范围、执行一次性任务 | 确认推荐范围；低可信时审核试采结果 |
| 阶段 2：多网站批量 | 多个 URL + 关键词 | 按站点隔离分析与采集，汇总结果 | 可逐站启停、调整范围和重试 |
| 阶段 3：主题发现 | 一个主题或关键词集合 | 发现候选网站、计算来源可信度，再分流采集 | 高可信自动；低可信预览后批准 |

范围门禁  阶段 2 和阶段 3 是已确认的后续目标，但不进入 V1 单站点的首批验收，也不能阻塞 TASK-017—020 的通用主链路收口。

## 2.3 产品明确不做

- 不承诺覆盖所有网站，不绕过登录、验证码、反自动化措施或访问控制。

- 不以逐省、逐市、逐企业写死 site.json 作为通用化主路线。

- 不把搜索请求失败、结构变化或被拦截统一显示为“0 条结果”。

- 不让大模型成为基本搜索与解析成功的必要依赖。

- 不在 V1 默认启用浏览器执行、定时调度、持续监控或多用户权限。

# 3. 快速模式与专业模式

两种模式共用同一套安全、发现、SearchPlan 和结果模型；差异只体现在用户可见配置、详情抓取、评分规则和失败策略。这样可以避免维护两套爬虫。

| 能力 | 快速模式 | 专业模式 |
| --- | --- | --- |
| 适用场景 | 尽快获得可靠文章索引 | 需要精确控制和正文结果 |
| 必填输入 | URL、关键词 | URL、关键词 |
| 采集范围 | 系统推荐，提交前由用户确认 | 页数、最大文章数、日期范围可配置 |
| 正文 | 不抓取正文 | 可开启正文抓取、存储与预览 |
| 相关性 | 智能评分，高低分分层显示 | 可调权重、阈值、扩展词和保留策略 |
| 失败处理 | 自动重试；保留部分结果并列出失败项 | 可配置重试、跳过、暂停或严格失败 |
| 可信度 | 高可信自动，需审核计划先试采 | 显示全部计划与诊断，可人工选择 |
| 输出 | 标题、链接、日期；文件/API/DB | 可增加正文、摘要、来源、评分证据 |

图 2  快速模式的执行与可信度分流

## 3.1 快速模式规则

- 系统必须先生成范围建议；未确认前不得启动全量采集。

- 建议至少说明页数或条数边界、日期范围、预计请求量和选择依据。

- 正文不下载；结果页默认显示标题、链接、发布日期和相关性状态。

- 系统智能评分，高分保留，相关性不确定的结果标记为待复核，而不是静默丢弃。

- 页面失败按安全策略自动重试；重试后仍失败则结束为“已完成（含部分失败）”。

## 3.2 专业模式开放项

| 配置组 | 可开放的参数 | 平台硬上限 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 最大页数、最大文章数、起止日期 | 仍受全局请求、时长和响应大小上限约束 |
| 详情 | 是否抓正文、是否保存摘要、是否预览 | 不执行脚本、宏或附件代码 |
| 关键词 | 原词、扩展词、扩展深度 | 原词语义不得被扩展词替代 |
| 评分 | 标题/摘要/正文权重、通过阈值 | 规则版本化；禁止为单站临时污染全局规则 |
| 失败 | 重试次数、退避、跳过/暂停/严格失败 | 安全拒绝和敏感表单不可强制重试 |
| 计划 | 查看候选、证据和 SearchPlan | 不能绕过域名、重定向和 SSRF 策略 |

# 4. Web 管理后台与用户旅程

## 4.1 信息架构

| 页面 | 主要作用 | V1 要点 |
| --- | --- | --- |
| 概览 | 查看最近任务、成功率、失败概览 | 个人工作台，不做团队看板 |
| 新建任务 | 选择快速/专业模式并提交 | 先分析并推荐范围，再确认执行 |
| 任务中心 | 查看阶段、进度、计数、重试和取消 | 区分成功、部分成功、失败、待审核 |
| 采集结果 | 列表、筛选、原文、正文预览、导出 | 快速模式无正文；专业模式可开启 |
| 站点模板 | 管理人工批准的可复用站点规则 | 低可信试采通过后每次询问是否保存 |
| 系统设置 | 全局安全上限、导出和连接状态 | 不向用户开放绕过安全策略的开关 |

图 3  新建任务页线框

图 4  任务详情与结果页线框

## 4.2 低可信站点的审核旅程

- 系统只对满足安全门禁、但自动执行置信度不足的计划进行小样本试采。

- 审核页展示候选来源、搜索方式、命中示例、发布日期覆盖率、域名边界和失败诊断。

- 用户可以批准当前任务、放弃该站点，或修改专业参数后重新试采。

- 试采通过后，每次由用户选择“仅用于当前任务”或“保存为可复用站点模板”。

- 登录、验证码、敏感表单、跨域越权或 SSRF 风险属于安全拒绝，不得进入试采批准流程。

产品体验原则  用户应该先看到“系统判断了什么、为什么这样建议、会请求多少页面”，再决定是否执行，而不是先运行后解释。

# 5. V1 功能需求与验收标准

下表是产品级验收基线。它定义用户能完成什么，不直接指定代码文件；具体 TASK 仍需在仓库审计后冻结。

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 个人 Web 后台 | 用户能打开单一工作空间；V1 无租户、角色和团队管理。 |
| FR-02 | 一次性单站任务 | 输入一个公开网站 URL 与至少一个关键词，可创建一次性任务。 |
| FR-03 | 快速/专业模式 | 新建任务页可切换两种模式；共用同一任务和结果模型。 |
| FR-04 | 提交前自动推荐 | 系统给出范围、预计请求和依据；用户确认前不开始全量采集。 |
| FR-05 | 可信度分流 | 高可信计划自动执行；需审核计划先试采；安全拒绝不执行。 |
| FR-06 | 快速模式索引 | 不抓正文，至少输出标题、链接、发布日期（来源无日期时为 null）。 |
| FR-07 | 专业正文 | 专业模式可开启正文抓取、保存与预览；关闭时行为与索引模式一致。 |
| FR-08 | 智能相关性 | 快速模式自动评分并标记不确定结果；专业模式可调整规则。 |
| FR-09 | 范围控制 | 快速模式接受系统建议；专业模式可配置页数、数量和日期。 |
| FR-10 | 进度与失败原因 | 任务页显示阶段、计数、重试、错误码和人类可读原因。 |
| FR-11 | 部分成功 | 自动重试后仍有失败时保留已成功结果，并列出失败页面和原因。 |
| FR-12 | 结果体验 | 支持列表、关键词/日期/相关性/状态筛选和原文跳转。 |
| FR-13 | 导出与集成 | 支持 Excel、CSV、JSON API 和数据库结果；正文按权限与参数控制。 |
| FR-14 | 模板选择 | 低可信试采通过后，每次询问是否保存为站点模板。 |
| FR-15 | 可解释空结果 | 真实无匹配、请求失败、结构失效、登录/验证码和策略拒绝彼此区分。 |
| FR-16 | 安全边界 | 不访问禁止地址、不绕过限制、不提交敏感或副作用表单。 |

## 5.1 V1 主流程验收

| 编号 | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 快速模式成功 | 输入未预置站点 URL + 关键词；系统推荐范围，确认后得到文章索引并可导出。 |
| AC-02 | 专业正文成功 | 开启正文后，结果页可预览正文；关闭后不产生正文下载。 |
| AC-03 | 低可信审核 | 先显示少量试采；用户批准后执行，并选择是否保存模板。 |
| AC-04 | 部分失败 | 部分页面失败后自动重试；最终返回已成功结果和完整失败清单。 |
| AC-05 | 真实空结果 | 搜索结构验证通过但无匹配时，完成任务并显示 NO_MATCHES。 |
| AC-06 | 安全拒绝 | 登录、验证码、敏感表单或禁止地址不发起越界请求，并说明原因。 |
| AC-07 | 结果一致 | 页面、Excel/CSV、JSON API 与数据库对同一 task_id 的核心字段一致。 |

# 6. 核心产品规则

## 6.1 快速模式的范围推荐

用户已确认“提交前自动推荐范围，由我确认”。因此快速模式不能采用永远固定的 5 页或 10 页默认值；系统需要根据站点反馈生成任务级建议。

| 推荐依据 | 系统观察 | 建议如何变化 |
| --- | --- | --- |
| 结果规模 | 搜索页总条数、分页数、每页条数 | 站点较小时建议采完；站点较大时给出安全上限 |
| 时间信息 | 结果页是否有日期、关键词历史跨度 | 可建议近若干年或不限定；必须让用户确认 |
| 请求成本 | 分页方式、响应时间、响应大小 | 高成本站点降低建议页数或条数 |
| 站点稳定性 | 429、超时、重复页、结构波动 | 降低并发和范围，或建议先试采 |
| 可信度 | 候选证据、结构稳定、分页验证 | 高可信可推荐正常范围；需审核仅建议小样本 |
| 平台上限 | 部署级页面、时长、字节和结果上限 | 任何推荐不得突破硬上限 |

待冻结参数  推荐算法可以先使用规则模型，但具体页数、条数、日期和硬上限尚未由用户选择，不应在本文档伪装成已确认常量；应在对应 TASK 中通过夹具和真实样本确定。

## 6.2 可信度分流不是简单的高/低二分

产品上表现为“高可信自动、低可信待确认”，技术上仍需保留安全拒绝，避免把危险站点交给用户一键批准。

| 技术状态 | 产品行为 | 可用证据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高可信 | 自动进入采集 | 搜索表单/API、请求成功、重复结果块、分页稳定、同域链接 | 阈值应版本化 |
| 需审核 | 限制请求量试采，展示少量结果 | 计划可执行但证据未达到自动门槛 | 用户可批准、修改或放弃 |
| 安全拒绝 | 不试采、不允许批准绕过 | 登录、验证码、敏感表单、禁止地址、越界重定向 | 返回稳定错误码 |

初始建议而非硬编码  原 V1.1 的候选分值可作为起点：高可信约 80 分以上、需审核约 60—79 分、低于安全执行门槛则拒绝。最终阈值必须用未知站点夹具评估误报和漏报后冻结。

## 6.3 相关性评分

- 用户原始关键词永远是评分基准；扩展词只提高召回，不能替代原词语义。

- 标题命中通常高于摘要，摘要高于正文；具体权重由可版本化规则管理。

- 快速模式显示“高相关 / 待复核 / 低相关”或等价状态；待复核结果不应静默删除。

- 专业模式允许调整阈值、字段权重和扩展词，但必须显示规则版本和影响范围。

- 搜索摘要可做快速预筛；开启正文时，最终分数应在正文解析后重算。

## 6.4 自动重试与部分结果

| 情况 | 快速模式 | 专业模式 |
| --- | --- | --- |
| 瞬时网络失败/超时 | 按平台策略自动重试 | 可配置重试次数、退避和是否暂停 |
| HTTP 429 | 尊重 Retry-After，超过预算后保留部分结果 | 可配置等待预算，但不可无上限重试 |
| 结果结构失效 | 停止该计划并说明需重新发现 | 可选择重新发现或人工调整计划 |
| 单页失败 | 其他页面继续；最终 completed_with_errors | 可选跳过、暂停或严格失败 |
| 安全拒绝 | 不重试 | 不可通过参数强制执行 |
| 存储失败 | 幂等重试；不得重复结果 | 可配置告警和人工恢复 |

状态语义  “部分成功”必须同时满足：至少一条有效结果已交付；失败项有明确页面、阶段、重试次数和原因。没有任何有效结果时不得伪装成部分成功。

# 7. 结果、数据与对外输出

## 7.1 用户可见的最小文章结果

| 字段 | 快速模式 | 专业模式 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| title | 必需 | 必需 | 标准化文章标题 |
| url/final_url | 必需 | 必需 | 原始发现链接与最终原文链接 |
| publish_date | 可空 | 可空 | 来源发布日期；未知时为 null，不用抓取时间代替 |
| source/domain | 内部保留 | 显示 | 站点名称与来源域名 |
| summary/snippet | 可选 | 可选 | 搜索摘要或正文摘要 |
| content | 不抓取 | 可选 | 仅专业模式开启详情时保存与预览 |
| score/status | 显示分层 | 显示分数与证据 | 相关性与 stored/filtered/duplicate/failed |
| plan/strategy | 诊断可见 | 完整可见 | SearchPlan 身份和执行适配器 |

## 7.2 内部追踪字段

- task_id 串联任务、事件、结果、导出和错误。

- message_id 与 trace_id 用于跨 Go/Python 消息追踪。

- plan_id、plan_hash、analyzer_version 说明结果来自哪一个发现计划。

- keyword 保存用户原词，query_term 保存实际搜索词，matched_keywords 保存命中证据。

- crawl_time 与 publish_date 严格分离；前者是系统时间，后者是来源事实。

## 7.3 页面、文件、API 与数据库的一致性

| 出口 | V1 行为 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- |
| Web 列表 | 筛选、排序、原文跳转；专业正文预览 | 与 task_id 下 API 和导出字段一致 |
| Excel (.xlsx) | 适合人工查看，冻结表头和基本格式 | 不应把 null 日期写成当天日期 |
| CSV | UTF-8，适合批处理 | 字段名和转义规则稳定 |
| JSON API | 任务、事件、文章和错误分页查询 | 数组为空返回 []，不返回 null |
| MySQL | 任务、事件、计划、文章、任务文章关联、错误 | Go 是最终事务写入责任方 |
| DuckDB | 本地分析、导出和可重建缓存 | 不是最终事务真值 |

## 7.4 建议数据模型

| 实体/表 | 核心职责 |
| --- | --- |
| tasks | 输入、模式、推荐范围、用户确认、状态、阶段计数和最终错误摘要 |
| task_events | 不可变阶段事件，用于进度、审计和状态回放 |
| search_plans | 计划、置信度、证据、验证时间、缓存和失效信息 |
| articles | 全局文章事实：URL、标题、发布日期、来源、可选正文和内容 hash |
| task_articles | 文章在某任务、关键词、查询词、分数和状态下的关联 |
| crawl_errors | 阶段、错误码、URL、是否可重试、尝试次数和安全消息 |
| site_profiles | 用户明确批准保存的站点模板；运行时计划不直接污染静态配置 |

# 8. 目标架构与 Python/Go 职责

图 5  目标运行时架构

## 8.1 Web 与 Go 控制面

- Web 管理后台是主要产品入口，通过 Go HTTP API 创建、查询、取消任务并读取结果。

- Go 持有请求级校验、task_id、任务状态机、超时、取消、队列、幂等和 MySQL 事务。

- CLI 继续作为工程调试和自动化接口，不再作为最终产品最常用入口。

- V1 不建设多用户权限，但部署仍需最小访问保护；该保护不能与租户/角色系统混为一谈。

## 8.2 Python 内容智能

- URL 第二道安全校验、首页分析、搜索入口与候选发现。

- SearchCandidate、SiteAnalysisResult、SearchPlan 生成、验证、置信度与缓存。

- TRS、JPAAS、HTML GET/POST、JSON 搜索适配、分页和 SearchHit 标准化。

- 可选详情解析、发布日期/来源提取、关键词扩展、相关性评分和内容去重。

- DuckDB 本地分析与导出；Python 不直接提交 MySQL 最终事务。

## 8.3 Redis v2 消息边界

| 队列 | 生产者 | 消费者 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| crawler:search | Go | Python | URL、关键词、模式、范围和发现选项 |
| crawler:url | Python | Go | 需要详情下载的 URL 与 SearchHit 证据 |
| crawler:html | Go | Python | 详情响应元数据和 HTML/blob 引用 |
| crawler:result | Python | Go | 标准化文章索引或正文结果 |
| crawler:event | Go/Python | Go | plan_ready、search_done、进度和计数 |
| crawler:error | Go/Python | Go | 结构化错误、重试属性和安全消息 |

快速模式旁路  快速模式在搜索结果已能提供标题、链接和日期时，可把 SearchHit 标准化后直接交给 Go 存储，跳过详情下载与正文解析；专业模式开启正文时才进入 url → html → parser 链路。

## 8.4 禁止的重复职责

- Go 不重新实现 DOM 搜索发现、正文抽取、相关性评分和内容去重。

- Python 不管理平台级任务终态，不直接修改 MySQL schema 或执行最终事务写入。

- Go/Python 不直接导入对方源码，只通过版本化协议和共享 fixture 对齐。

- 同一正式队列不能长期存在两个竞争消费者；兼容消费者必须有下线计划。

- Analyzer、Adapter 和 Web 层不得各自复制一套 endpoint 猜测或安全规则。

# 9. 网站发现、SearchPlan 与执行链

## 9.1 两阶段发现边界

| 阶段 | 输入 | 核心动作 | 输出 | 当前基线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-016 | target_url | 规范化、安全预检、入口获取、静态表单/CMS/线索分析 | 未经探测的 SearchCandidate + 诊断 | 已实施并合并 main |
| TASK-017 | Candidate + 关键词 | 受限探测、结果结构、分页验证、置信度、缓存、Worker v2 | 经过验证的 SearchPlan | 待前置审计后定义 |

不能混淆  SearchCandidate 只说明“可能是搜索入口”；SearchPlan 才说明“已经验证、可以按约束执行”。TASK-016 的完成不能被描述为通用搜索闭环已经打通。

## 9.2 端到端顺序

- Web 通过 Go API 提交目标、关键词和模式；Go 创建 task_id。

- Python Analyzer 读取 TASK-016 结果或重新分析，产生 Candidate 与诊断。

- TASK-017 受限探测 Candidate，生成经过验证的 SearchPlan 和 plan_ready 事件。

- Python Adapter 按计划执行搜索、翻页、关键词扩展和 SearchHit 标准化。

- 快速模式直接评分、去重和输出索引；专业正文模式把 URL 发送给 Go 下载。

- Go 下载详情并发送 HTMLFetched；Python 解析正文、日期、来源并重算相关性。

- Python 输出 ArticleResult；Go 幂等写入 MySQL 并更新任务状态。

- Web 展示进度、错误和结果，并提供文件导出与 API。

## 9.3 适配器矩阵

| 适配器 | 使用条件 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| html_get | 公开 GET form 或可验证搜索 URL | 执行 SearchPlan，不在插件内广泛猜测路径 |
| html_post | 无副作用、无敏感临时参数的 POST form | 支持 form-urlencoded；其他编码单独评审 |
| trs_json | TRS 特征与 API 响应结构匹配 | 复用现有解析，统一错误和分页 |
| jpaas_jsearch | JPAAS 特征及嵌套结构匹配 | 展开 items，字段标准化 |
| json_api | 公开 XHR/API，参数与 records/items 可推断 | 通用字段路径和分页模型 |
| browser | JS-only 且安全、成本和合规评审通过 | 后续可选，不是 V1 默认能力 |

## 9.4 分页、关键词与停止条件

- 支持 page_number、offset、cursor/token 和 next_link；计划必须明确分页类型。

- 第一轮总是使用用户原词；只有结果低于阈值时才运行受控扩展词。

- 停止条件包括：无新增 URL、空页、重复页 hash、达到用户确认范围或耗尽时长预算。

- 多查询结果按 canonical_url 合并，并保留命中的所有 query_term。

- 结果结构不匹配时触发计划失效或重新发现，不能继续盲目翻页。

# 10. 任务状态、错误、安全与可靠性

## 10.1 用户可理解的任务状态

建议状态机

created → analyzing → recommendation_ready → awaiting_confirmation
→ discovering → plan_ready / needs_review → searching
→ downloading（专业正文模式） → parsing → storing
→ completed | completed_with_errors | failed | needs_manual_config | cancelled

| 状态 | 用户看到 | 关键条件 |
| --- | --- | --- |
| recommendation_ready | 系统已给出范围建议 | 尚未启动全量采集 |
| awaiting_confirmation | 等待确认 | 用户确认范围或修改为专业模式 |
| needs_review | 需要试采审核 | 计划可安全探测但未达到自动门槛 |
| completed | 已完成 | 任务范围内没有未解释失败 |
| completed_with_errors | 已完成（含部分失败） | 至少一条结果成功，且失败项完整列出 |
| failed | 失败 | 没有可交付结果或发生不可恢复错误 |
| needs_manual_config | 需要人工配置 | 安全允许，但自动发现无法形成计划 |
| cancelled | 已取消 | 停止新请求，在途消息按幂等规则收口 |

## 10.2 失败必须按阶段解释

| 阶段 | 典型原因 | 默认产品行为 |
| --- | --- | --- |
| validation | URL 不合法、策略阻断 | 不重试，说明输入或安全原因 |
| discovery | 入口请求失败、无候选、登录/验证码、JS-only | 网络错误可重试；结构/受限原因明确显示 |
| plan | 计划置信度不足 | 进入试采审核或人工配置；不伪装为空结果 |
| search | 请求失败、结构不匹配、真实无匹配 | 区分失败、计划失效和 NO_MATCHES |
| download | 超时、限流、响应过大 | 自动重试后保留部分结果 |
| parse | 格式不支持、内容抽取失败 | 可切换解析器一次，仍失败则记录 |
| store | 数据库失败或冲突 | 幂等重试，禁止重复写入 |

## 10.3 安全与合规底线

- 仅允许 http/https；拒绝 userinfo、非法 authority/端口、危险 IP、metadata 地址和越界重定向。

- 每一跳重定向都必须在发请求前重新校验；不能自动跟随完成后再检查 response.url。

- 不提交登录、订阅、留言、支付、密码、验证码或依赖敏感临时值的表单。

- 遵守 robots.txt、站点条款、组织采集政策、域名限速和明确停止要求。

- 限制 Content-Type、响应大小、重定向、页数、时长、并发和附件处理；不执行脚本、宏或下载代码。

- 日志不记录 Cookie、Authorization、敏感查询值、完整正文或可复用认证材料。

## 10.4 可靠性与可观测性

| 类别 | 关键指标/证据 |
| --- | --- |
| 任务 | task_duration、stage、stored/filtered/duplicate/failed、部分成功原因 |
| 发现 | candidate 数、plan_confidence、验证证据、plan_cache_hit、分析版本 |
| 搜索 | 请求数、命中数、空结果、结构失配、每查询/每页计数 |
| 下载 | 状态码、延迟、字节、重试、429、每域名并发 |
| 解析 | 成功率、正文长度、日期覆盖、解析器类型 |
| 质量 | 评分通过率、待复核率、重复率、字段完整率 |
| 队列 | 积压、最老消息年龄、消费延迟、死信 |

# 11. 测试与通用化验收

## 11.1 测试分层

| 层级 | 范围 | 网络策略 |
| --- | --- | --- |
| Unit | URL、安全、form、Candidate、PlanBuilder、selector、pagination、scorer | 无真实外网 |
| Contract | Go/Python v2 JSON fixtures 与 Web/API 字段映射 | 无真实外网 |
| Plugin | 每个 Adapter 的请求、分页、解析、空结果和错误 | Mock 或本地 HTTP |
| Integration | Web/Go → Redis → Python → Go → MySQL | Docker Redis/MySQL + 本地站点夹具 |
| Regression | 现有 TRS/JPAAS/HTML profile 与 v1 兼容 | 离线 fixture 为主 |
| Product E2E | 快速/专业、推荐确认、试采审核、部分成功、导出 | 受控本地环境 |
| Smoke | 少量真实公开站点 | 人工触发、低频、只读、不进入稳定 CI |
| Security/Perf | SSRF、重定向、大小、并发、队列、超时 | 受控环境 |

## 11.2 未知站点夹具矩阵

| 编号 | 形态 | 核心断言 |
| --- | --- | --- |
| F01 | GET form + q + HTML 列表 | 自动形成计划并返回结果 |
| F02 | GET form + hidden siteCode + 分页 | 固定参数保留，第二页验证 |
| F03 | POST form-urlencoded | 安全候选与 html_post 执行 |
| F04 | TRS JSON | 识别已知 API，正确翻页 |
| F05 | JPAAS 嵌套 mapSearchResult | 展开 items 并标准化 |
| F06 | 通用 JSON records/items | 字段映射与分页 |
| F07 | 相对 URL + 跨域噪声 | 转绝对、过滤越界链接 |
| F08 | 重复页/重复 URL | 停止循环并去重 |
| F09 | 合法搜索但 0 条 | completed + NO_MATCHES |
| F10 | 搜索结构变化 | RESULT_PATTERN_MISMATCH，计划失效 |
| F11 | JS-only 空壳 | UNSUPPORTED_JS_SEARCH |
| F12 | 登录/验证码/SSRF URL | 结构化拒绝，不发起越界请求 |

## 11.3 产品级端到端用例

| 编号 | 场景 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 快速模式推荐 | 输入 URL/关键词后出现可解释范围建议；未确认前无全量请求 |
| P02 | 快速模式结果 | 无正文下载；标题/链接/日期在页面、导出和 API 一致 |
| P03 | 专业正文 | 开启正文后下载并预览；关闭时跳过详情链 |
| P04 | 低可信试采 | 仅少量请求；批准后继续，拒绝后停止 |
| P05 | 模板选择 | 批准后可选仅本次或保存模板；系统不默认永久保存 |
| P06 | 智能评分 | 相关性不确定结果被标记，专业模式调整规则后可重算 |
| P07 | 部分成功 | 重试后保留有效结果，显示失败页面、阶段和原因 |
| P08 | 安全拒绝 | 危险目标不能通过快速/专业参数强行执行 |
| P09 | 取消 | 停止新请求；已落地结果和事件保持一致 |
| P10 | 导出一致 | Excel/CSV/API/MySQL 对同一 task_id 的核心记录数与字段一致 |

## 11.4 质量门槛

- 未知站点夹具不得预先写入 site.json；只输入 URL + 关键词仍能完成预期流程。

- 高可信自动执行优先保证 precision，宁可进入审核也不能误执行敏感或错误 endpoint。

- 有来源日期的夹具必须正确；无日期时必须为 null，不能伪造。

- 错误分类 F09—F12 必须 100% 命中预期空结果或错误状态。

- 重复消息、重复页和重复 URL 不产生重复 article/task_article。

- CI 不依赖真实外网；真实站点成功率只作人工冒烟证据。

# 12. 当前基线与实施路线

## 12.1 2026-08-11 对话确认快照

| 项目 | 确认状态 |
| --- | --- |
| 本地 main / origin/main / 远端 main | a7d7f56cca18abd0042c642e5e12443dc56cf39e |
| TASK-015 | 已通过 PR #11 合并；URL + 关键词 v2 契约、SearchPlan/SearchHit 和 plan_id 基础完成 |
| TASK-016 | 已开发、复审、提交、推送并合并到 main；网站分析与候选发现基线完成 |
| 当前工作分支快照 | feat/task-016-site-analysis；HEAD f4ffb3bf…；工作区未因 main 同步而切换 |
| 下一节点 | TASK-017 前置审计尚未执行；TASK-017 尚未正式定题或实施 |
| 目录边界 | 项目操作限定在 E:\AI_Projects\Codex\workspace\crawler |
| 本文件权限 | 只记录方向和产品决策，不授权修改、暂存、提交、推送或合并 |

快照不是永久事实  恢复工作时必须重新核对仓库、TASK.md、AGENTS.md、当前分支、HEAD、git status、暂存区和真实测试。本文档不能替代现场证据。

## 12.2 技术主线

| 任务 | 目标 | 状态 | 完成边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-015 | URL + 关键词 v2 契约 | 已合并 | 双端协议、模型、兼容边界 |
| TASK-016 | 网站分析与 SearchCandidate | 已合并 | 安全入口、静态线索、Candidate、诊断 |
| TASK-017 | SearchPlan 生成、验证、缓存与 Worker v2 | 待审计/待定义 | GET HTML/已知 CMS 的最小 URL 闭环 |
| TASK-018 | 统一 Adapter 与策略覆盖 | 未开始 | HTML GET/POST、TRS、JPAAS、JSON |
| TASK-019 | 详情与相关性闭环 | 未开始 | 可选正文、评分、去重、Result v2 |
| TASK-020 | 未知站点通用能力验收 | 未开始 | F01—F12 与少量人工冒烟 |
| 后续 | 可靠性、安全、Web 产品化、批量/主题发现 | 未冻结编号 | 按前置审计和单任务边界逐项定义 |

图 6  产品交付路线

## 12.3 Web 产品化的排序原则

- Web 管理后台是最终主入口，产品需求从本版开始冻结；但具体代码 TASK 编号不能绕过 TASK-017 前置审计。

- 优先打通“未知站点 URL + 关键词 → 已验证 SearchPlan → 搜索结果”的核心闭环，再冻结 Web 实现文件范围。

- Web V1 可以先覆盖任务创建、推荐确认、进度、结果和导出；多用户、定时和主题发现后置。

- 如果前端需要新增技术栈、构建链或部署方式，应单独形成 ADR/任务定义，不能夹带进 SearchPlan 任务。

- 批量站点和主题发现复用单站点引擎；不得为阶段 2/3 复制另一套采集核心。

## 12.4 下一步

唯一建议动作  先执行 TASK-017 前置审计，严格区分当前工作区相对 HEAD、最新 main 相对功能分支、当前工作区相对 main 的三组差异；审计后再冻结 TASK-017 的精确文件边界和是否包含 Web 接口准备。

# 13. 完成定义与非目标

## 13.1 单站点 Web V1 完成

- Web 后台能创建一次性单站任务，并在快速/专业模式间切换。

- 快速模式先推荐范围，用户确认后执行；未确认前不启动全量采集。

- 未预置站点仅输入 URL + 关键词即可自动发现或进入可解释审核/配置。

- 高可信自动执行，需审核计划先试采，安全拒绝无法被用户绕过。

- 快速模式输出标题、链接、日期；专业模式可选正文并支持预览。

- 相关性、去重、状态、部分失败和错误原因在页面、API、导出和数据库一致。

- F01—F12 和 P01—P10 达到预期，现有 TRS/JPAAS/HTML profile 不回归。

## 13.2 最终通用型产品完成

- 单站点、多网站批量和按主题发现三个来源阶段均复用同一核心引擎。

- 常见 HTML、TRS、JPAAS、公开 JSON 搜索可自动识别或少量配置完成。

- 特殊站点可在不改动核心框架的前提下新增插件或站点模板。

- 多任务状态隔离、幂等、死信、背压、安全、可观测和部署回退具备可重复证据。

- 不支持机制能明确告诉用户：失败阶段、证据、是否可重试和下一步。

## 13.3 不得提前宣称完成

完成门禁  只有未写入 site.json 的未知站点，仅输入 URL + 关键词即可完成搜索和文章输出，且失败路径也可重复验收后，才能称为通用爬虫。新增单站配置、修复四川财政或只增加 HTML 插件都不足以满足该定义。

## 13.4 方向锚点

判断任何新需求是否属于主线，只需要问：它是否让“未知网站 URL + 关键词”更接近自动、可靠、安全地产出相关文章，并让用户在 Web 后台看懂系统的判断和结果？

四川、山东、杭州、北京、绍兴只是验证集合；TRS、JPAAS、HTML、JSON 是执行策略；Redis、Go Worker 和 MySQL 是平台底座。产品核心是 Site Analyzer + SearchPlan + 自动策略选择 + 可解释失败 + 可操作的 Web 体验。

# 附录 A：API 与 JSON 示例

接口状态  本附录区分“已存在的 v2 契约方向”和“Web 产品建议接口”。建议接口需要在对应 TASK 中重新核对现有路由、模型和兼容性后冻结。

## A.1 Web 任务草稿与推荐（建议接口）

POST /v2/task-drafts
{
  "source_mode": "single_site",
  "target_url": "https://example.gov.cn",
  "keywords": ["低空经济"],
  "mode": "quick"
}

202 Accepted
{
  "draft_id": "draft-...",
  "stage": "analyzing",
  "recommendation_status": "pending"
}

GET /v2/task-drafts/{draft_id}
{
  "recommendation_status": "ready",
  "plan_confidence": "high",
  "recommended_scope": {
    "max_pages": "<system recommendation>",
    "max_results": "<system recommendation>",
    "date_from": "<optional recommendation>"
  },
  "estimated_requests": "<estimate>",
  "evidence": ["GET form", "stable result blocks", "pagination verified"]
}

POST /v2/task-drafts/{draft_id}/confirm
{
  "accept_recommendation": true,
  "with_detail": false
}

202 Accepted
{
  "task_id": "task-...",
  "status": "discovering"
}

## A.2 SearchRequested v2（核心方向）

{
  "protocol_version": "2.0",
  "type": "search",
  "task_id": "task-4e8c2f90",
  "message_id": "msg-b1b4a212",
  "timestamp": "2026-08-11T00:00:00Z",
  "target_url": "https://example.gov.cn",
  "normalized_origin": "https://example.gov.cn",
  "site_key": null,
  "keywords": ["低空经济"],
  "max_pages": 3,
  "with_detail": false,
  "discovery_mode": "auto",
  "allowed_domains": ["example.gov.cn"]
}

## A.3 SearchPlan 示例

{
  "plan_version": "1.0",
  "plan_id": "plan-7a51d2c0",
  "target_origin": "https://example.gov.cn",
  "strategy": "html_get",
  "method": "GET",
  "endpoint": "https://example.gov.cn/search",
  "keyword_param": "q",
  "fixed_params": {"siteCode": "abc"},
  "pagination": {"kind": "page_number", "param": "page", "start": 1, "step": 1},
  "selectors": {"result": ".search-result", "link": "a[href]", "title": "a"},
  "allowed_domains": ["example.gov.cn"],
  "confidence": 88,
  "discovered_by": ["html_form", "probe_validation"],
  "evidence": ["GET form action=/search", "5 repeated result blocks"]
}

## A.4 快速模式文章索引结果

{
  "task_id": "task-4e8c2f90",
  "plan_id": "plan-7a51d2c0",
  "keyword": "低空经济",
  "query_term": "低空经济",
  "title": "关于推动低空经济发展的通知",
  "url": "https://example.gov.cn/a/123",
  "final_url": "https://example.gov.cn/article/123",
  "publish_date": "2026-07-01",
  "content": null,
  "score": 92,
  "relevance_status": "kept",
  "search_strategy": "html_get"
}

# 附录 B：错误码矩阵

| 阶段 | 错误码 | 语义 | 默认重试 |
| --- | --- | --- | --- |
| validation | INVALID_TARGET_URL | URL 语法、scheme、authority 或端口不合法 | 否 |
| validation | TARGET_BLOCKED_BY_POLICY | 目标解析到禁止地址或违反策略 | 否 |
| discovery | FETCH_FAILED | 入口页请求失败，不得伪装为空候选 | 视原因 |
| discovery | REDIRECT_BLOCKED | 下一跳在请求前被拒绝或超过跳数 | 否 |
| discovery | RESPONSE_TOO_LARGE | 流式响应达到字节上限 | 否 |
| discovery | UNSUPPORTED_CONTENT_TYPE | 内容类型不能静态分析 | 否 |
| discovery | NO_SEARCH_CANDIDATE | 入口页成功分析但没有搜索候选 | 否 |
| discovery | LOGIN_OR_CAPTCHA_REQUIRED | 登录、授权或验证码页面 | 否 |
| discovery | UNSUPPORTED_JS_SEARCH | 需要执行 JavaScript | 否/后备 |
| discovery | SENSITIVE_FORM_REJECTED | 表单依赖敏感值或具有副作用 | 否 |
| plan | SEARCH_PLAN_LOW_CONFIDENCE | 不足以自动执行，可进入审核 | 否 |
| search | SEARCH_REQUEST_FAILED | 经过验证的计划执行失败 | 视原因 |
| search | RESULT_PATTERN_MISMATCH | 结果结构失效，计划需重新发现 | 重新发现 |
| search | NO_MATCHES | 合法搜索返回 0 条；属于事件原因 | 否 |
| download | DOWNLOAD_TIMEOUT | 详情下载超时 | 是 |
| download | HTTP_RATE_LIMITED | HTTP 429 或明确限流 | 是 |
| parse | CONTENT_EXTRACTION_FAILED | 所有解析策略失败 | 通常否 |
| store | STORE_FAILED | MySQL 写入失败 | 是 |
| protocol | UNSUPPORTED_PROTOCOL_VERSION | 消费者不支持消息版本 | 否 |

# 附录 C：AI/Git 工作流与上下文恢复

## C.1 单任务闭环

- 只读调查：读取根/项目 AGENTS、架构、TASK、ADR、最新 Git 和测试基线。

- 定义任务：先冻结单一目标、非目标、允许文件、测试、验收和停止条件。

- 任务定义与实施分开；是否创建分支、提交、推送或 PR 以用户当次授权为准。

- 实施只在 E:\AI_Projects\Codex\workspace\crawler 进行，原样保留用户预存修改。

- 验证包括全量测试、diff check、文件范围、兼容、安全和真实状态证据。

- 完成后记录提交/PR/测试和未做内容，用户确认后再进入下一 TASK。

## C.2 工作区保护

- 项目内容固定在 E:\AI_Projects\Codex\workspace\crawler；不得擅自迁移到其他目录。

- 每次操作前记录当前分支、HEAD、git status、暂存区，并识别用户预存修改。

- 只精确暂存批准文件，禁止 git add .、git add -A、git add -u。

- 禁止未经授权的 stash、restore、reset --hard、clean、强推、合并和 worktree 管理。

- 出现来源不明改动、敏感信息或范围无法区分时，停止并报告。

## C.3 重新提交上下文恢复指令

请完整阅读附件《通用型爬虫_Python-Go_产品与技术实施方案_V1.2_产品化优化版》。

项目最终目标：以 Web 管理后台为主入口，用户输入网站 URL + 关键词，系统自动发现搜索方式、推荐安全采集范围，经用户确认后生成并执行 SearchPlan，输出进度、可解释错误、文章列表、Excel/CSV、JSON API 和数据库结果。

已确认产品边界：首阶段仅我本人使用；V1 是单站点、一次性任务；快速模式不抓正文、智能评分、系统推荐范围并由我确认、自动重试并返回部分结果；专业模式可配置范围、正文、评分和失败策略；低可信站点先试采，批准后每次选择是否保存模板；后续再做多网站批量和按主题发现。

唯一项目目录：E:\AI_Projects\Codex\workspace\crawler。不要迁移项目，不创建其他项目副本或未经授权的 worktree。

先只做上下文恢复与差异核验，不修改、暂存、提交、推送或合并：
1. 完整读取根/项目 AGENTS.md、docs/TASK.md、SYSTEM_ARCHITECTURE.md、REDIS_PROTOCOL.md 和适用 ADR。
2. 核对当前分支、HEAD、git status、暂存区、本地 main、origin/main 和远端 main；保留用户已有修改。
3. 已知对话快照：TASK-015 已合并；TASK-016 已实施并合并；main 在 2026-08-11 同步到 a7d7f56cca18abd0042c642e5e12443dc56cf39e。
4. 重新审计 Site Analyzer、SearchCandidate、downloader、安全门禁、SearchPlan 模型、Worker v2、插件、API 和测试。
5. 严格区分：当前工作区相对 HEAD、最新 main 相对当前分支 HEAD、当前工作区相对 main 的三组差异。
6. 下一步是 TASK-017 前置审计；未审计前不得擅自定义或实施 TASK-017。
7. 输出真实差异、当前功能基线、阻断项和最多三个 TASK-017 候选，等待我确认。

# 附录 D：决策台账与待冻结项

| 编号 | 主题 | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 主入口 | Web 管理后台 | 已确认 |
| D-02 | 用户范围 | V1 仅用户本人 | 已确认 |
| D-03 | 来源路线 | 单站 → 批量 → 主题发现 | 已确认 |
| D-04 | 任务模式 | 快速 + 专业 | 已确认 |
| D-05 | 运行方式 | V1 只执行一次 | 已确认 |
| D-06 | 正文 | 快速不抓；专业可开启 | 已确认 |
| D-07 | 快速范围 | 系统推荐，用户确认 | 已确认 |
| D-08 | 相关性 | 快速智能评分；专业可调 | 已确认 |
| D-09 | 失败 | 快速重试并保留部分结果；专业可配 | 已确认 |
| D-10 | 低可信 | 小样本预览后批准；每次选择是否保存模板 | 已确认 |

## D.1 实现前仍需冻结

| 编号 | 待冻结项 | 需要决定 | 建议归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 快速模式范围推荐算法 | 具体页数、条数、日期建议与平台硬上限 | 结合夹具与真实站点样本 |
| P-02 | 可信度阈值 | 高可信、需审核和拒绝的分数/规则 | TASK-017 验证数据 |
| P-03 | 默认重试 | 次数、退避、总时长和 429 等待预算 | 可靠性任务 |
| P-04 | Web 前端技术栈 | SPA/服务端渲染、构建和部署 | 独立 ADR/任务 |
| P-05 | V1 访问保护 | 本地访问、反向代理或最小认证 | 部署边界评审 |
| P-06 | Excel 模板 | 字段、顺序、样式和是否包含诊断 | 结果导出任务 |
| P-07 | 正文存储策略 | MySQL 文本、对象存储引用、保留期 | 专业正文任务 |
| P-08 | 主题发现来源 | 候选网站从哪里发现、可信度如何评估 | 阶段 3 单独设计 |

版本结论  V1.2 已足以指导 TASK-017 前置审计和后续产品任务拆分；附录 D 的待冻结项不得被实现者自行当作默认产品决策。

—  文档结束  —