我分析了你的两份文件：

- 《工程级文章类爬虫设计.docx》：整体设计已经比较完整，包含了Python优化 → Go+Python分布式升级两部分。

- 全部代码.txt：与你的设计文档基本一致，但是代码中确实还存在设计文档第一章提到的那些问题，而且还有一些文档没有写到的小问题，例如：

  - Session 每次重新创建（没有连接池）

  - RateLimiter 每次 new（实际没有限流）

  - CircuitBreaker 每次 new（实际没有熔断）

  - Retry 三套重复代码

  - Parser 规则硬编码

  - Score 配置没有真正读取

  - with_detail 判断过于简单

  - HTTP模块职责过重（请求、限流、熔断、重试全部耦合）

  - Dispatcher 已经开始变成"上帝类"，后续不好维护

  - Python单进程已经接近性能瓶颈

所以我建议不要直接一步升级Go，而是按照工程化迭代来做，这样风险最小，而且论文、毕业设计、项目汇报也最好讲。

工程升级总体规划

建议分为 五个阶段。

整个路线如下：

第一阶段

HTTP架构重构

↓

第二阶段

Parser解析体系升级

↓

第三阶段

评分系统 + with_detail优化

↓

第四阶段

Python工程化升级

↓

第五阶段

Go + Python 分布式架构

第一阶段 HTTP架构升级（优先级★★★★★）

目标：

让目前Python爬虫真正成为工程级网络请求模块。

1.1 Session Pool

目前

fetch()

↓

new Session()

↓

请求结束

↓

Session销毁

改成

SessionManager

↓

domain

↓

Session Pool

↓

HTTPAdapter

↓

Connection Pool

升级内容

- Session单例化

- Domain绑定Session

- Connection Pool

- KeepAlive

- Cookie共享

- TCP复用

预计修改

fetcher/

session_manager.py

http_client.py

1.2 RateLimiter Manager

目前

每个fetch()

↓

new RateLimiter()

↓

限流失效

升级成

RateLimiterManager

↓

domain

↓

RateLimiter

↓

全局共享

新增

anti_crawler/

rate_limiter_manager.py

1.3 CircuitBreaker Manager

目前

每次请求

↓

new Breaker

↓

没有历史状态

升级

CircuitBreakerManager

↓

domain

↓

共享Breaker

新增

anti_crawler/

breaker_manager.py

1.4 Retry统一

现在

fetch()

get_json()

post_json()

三套retry

升级

_retry()

↓

fetch

↓

post

↓

json

减少大量重复代码。

第一阶段成果

HTTP

★★★★★

真正拥有

Session Pool

RateLimiter

CircuitBreaker

Retry

Connection Pool

第二阶段 Parser升级（优先级★★★★★）

目标

让新增网站不用改Python代码。

2.1 Parser三级架构

目前

extract_content()

↓

CSS

↓

XPath

↓

Regex

升级

Site Parser

↓

CMS Parser

↓

Density Parser

2.2 Selector配置化

目前

html_parser.py

_CS

_XPS

升级

sites_config.json

↓

selectors

↓

priority

新增

parser/

cms_rules/

trs.json

jpaas.json

wordpress.json

government.json

2.3 正文密度算法

增加

DensityParser

实现

Text Density

↓

正文识别

无需人工规则即可适配大量网站。

2.4 AI Parser接口

新增

parse_with_ai()

目前返回None。

以后可直接接

DeepSeek

Qwen

GPT

Claude

无需修改其它模块。

第二阶段成果

Parser真正变成

Site Rule

↓

CMS Rule

↓

Density

↓

AI

四级体系。

第三阶段 数据质量升级（优先级★★★★★）

包括两个部分。

3.1 Score升级

修复

threshold=0

Bug。

增加

weights

threshold

全部读取配置

以后

每个站点

都可以不同评分。

例如

北京

title

8

杭州

body

5

都可以。

3.2 with_detail升级

目前

summary>100

↓

跳过

升级

need_fetch_detail()

↓

正文长度

↓

HTML碎片

↓

截断检测

↓

空白检测

↓

综合判断

然后增加

ThreadPoolExecutor

抓详情。

第三阶段成果

最终数据质量明显提升。

减少

摘要

正文缺失

误过滤

噪声文章

第四阶段 Python工程化升级（优先级★★★★☆）

这一阶段你的文档没有完全展开，但我建议补上。

4.1 Dispatcher拆分

目前

dispatcher.py

什么都做

拆成

scheduler/

search_scheduler.py

detail_scheduler.py

crawl_scheduler.py

4.2 Config统一

目前

配置开始变多。

建议

config/

http.json

parser.json

score.json

site.json

而不是全部放

sites_config.json

4.3 Plugin化

新增

plugins/

trs.py

jpaas.py

html.py

每个搜索接口

一个插件。

以后增加网站

不用改Dispatcher。

4.4 日志升级

加入

request id

耗时

错误分类

统计

方便线上定位问题。

4.5 Metrics

增加

成功率

失败率

平均耗时

抓取数量

详情命中率

评分通过率

方便后续监控。

第四阶段成果

Python项目真正工程化。

目录类似：

crawler/

http/

scheduler/

plugins/

parser/

extractor/

storage/

monitor/

config/

第五阶段 Go + Python 分布式升级（优先级★★★★★）

这是最终目标。

整体架构：

URL Producer

│

Redis URL Queue

│

Go Spider Worker Pool

│

Redis HTML Queue

│

Python Parser Worker

│

Redis Bloom Filter

│

MySQL

│

REST API (Gin/FastAPI)

│

Vue3 Dashboard

Go负责

- URL调度

- HTTP请求

- 并发抓取

- Retry

- RateLimiter

- CircuitBreaker

- WorkerPool

Python负责

- HTML解析

- 正文抽取

- AI Parser

- Score

- NLP

- 去重

- 数据清洗

Redis负责

URL Queue

Retry Queue

Dead Queue

HTML Queue

MySQL负责

article

site

task

keyword

crawl_log

最终成果

升级完成后，系统将从一个单机 Python 政策爬虫逐步演进为Go + Python 分布式多源信息采集平台。建议按以下路线实施：

| 阶段 | 升级内容 | 优先级 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | HTTP架构重构（Session Pool、RateLimiter、CircuitBreaker、Retry） | ★★★★★ | 2～3天 |
| 第二阶段 | Parser三级架构、规则配置化、正文密度算法、AI接口预留 | ★★★★★ | 3～5天 |
| 第三阶段 | 评分系统修复、with_detail优化、详情并发抓取 | ★★★★★ | 2～3天 |
| 第四阶段 | Python工程化（Dispatcher拆分、插件化、配置中心、监控日志） | ★★★★☆ | 3～5天 |
| 第五阶段 | Go Spider + Redis + Python Parser + MySQL + REST API + Vue3 分布式架构 | ★★★★★ | 2～4周 |

这个路线相比你原来的设计文档增加了一个关键的"第四阶段（Python工程化）"。 这样升级路径会更加平滑：先解决当前代码的工程化问题，再进行跨语言和分布式改造，既降低改造风险，也更符合实际大型爬虫系统的演进过程。

根据你的第四阶段审计结果，目前项目已经完成了 Python 工程化升级的主体部分。下一步不建议直接进入 Go 分布式开发，而是先做一次架构收敛（Phase 4.5），把 Python 版本整理成未来 Go+Python 架构的基础。

你的当前状态：

Phase 1  HTTP架构升级        95%

Phase 2  Parser升级           100%

Phase 3  Score + Detail优化   待确认

Phase 4  Python工程化          90%

Phase 5  Go+Python分布式       未开始

Phase 4.5 架构收敛优化方案

目标：

把当前 Python 工程目录调整为未来 Go+Python 分布式架构的过渡版本。

最终目标：

crawler-platform/

├── cmd/

│

├── crawler/

│   ├── crawl_scheduler.py

│   ├── detail_scheduler.py

│   └── pipeline.py

│

├── http/

│   ├── client.py

│   ├── session_pool.py

│   ├── rate_limiter.py

│   ├── circuit_breaker.py

│

├── scheduler/

│   ├── dispatcher.py

│   ├── search_scheduler.py

│   └── queue.py

│

├── plugins/

│   ├── trs.py

│   ├── jpaas.py

│   └── html.py

│

├── parser/

│

├── extractor/

│

├── storage/

│

├── monitor/

│

├── config/

│

└── tests/

一、crawler目录补齐（建议做）

当前

scheduler/

├── search_scheduler.py

├── detail_scheduler.py

├── crawl_scheduler.py

├── dispatcher.py

问题：

scheduler职责过重。

现在：

调度

+

爬取流程

+

详情抓取

全部混在一起。

修改方案

新增：

crawler/

移动：

scheduler/crawl_scheduler.py

↓

crawler/crawl_scheduler.py

scheduler/detail_scheduler.py

↓

crawler/detail_scheduler.py

新增：

crawler/pipeline.py

负责：

URL

↓

Fetch

↓

Parse

↓

Score

↓

Storage

最终：

scheduler

只负责:

什么时候执行

执行什么任务

crawler:

怎么执行任务

二、fetcher + anti_crawler 合并为 http

当前

fetcher/

http_client.py

session_manager.py

anti_crawler/

rate_limiter.py

breaker_manager.py

ua_pool.py

jitter.py

问题：

HTTP能力分散。

未来Go Spider也是一个HTTP模块。

修改

新目录：

http/

移动：

fetcher/http_client.py

↓

http/client.py

fetcher/session_manager.py

↓

http/session_pool.py

anti_crawler/rate_limiter_manager.py

↓

http/rate_limiter.py

anti_crawler/breaker_manager.py

↓

http/circuit_breaker.py

anti_crawler/ua_pool.py

↓

http/ua_pool.py

anti_crawler/jitter.py

↓

http/jitter.py

最终：

http/

client.py

session_pool.py

rate_limiter.py

circuit_breaker.py

ua_pool.py

和未来：

Go Spider

internal/http/

保持一致。

三、analytics升级monitor

当前

analytics/

trend.py

report.py

问题：

名字偏数据分析。

但是未来需要：

- Prometheus

- Grafana

- 指标采集

- 系统状态

所以改名：

monitor/

结构：

monitor/

metrics.py

logger.py

health.py

report.py

增加三个接口

metrics.py

负责：

request_total

request_success

parse_success

score_pass

detail_fetch_rate

health.py

增加：

/health

/ready

未来K8S部署需要。

report.py

保留：

日报

统计

趋势。

四、配置系统调整

目前：

site.json

http.json

score.json

parser.json

已经正确。

建议增加：

system.json

内容：

{

"worker":4,

"queue_size":1000,

"environment":"dev"

}

未来Go直接读取。

五、增加API层（进入Go前准备）

建议新增：

api/

Python先提供：

FastAPI

接口：

GET /articles

GET /metrics

GET /sites

POST /task

未来：

Go Gin替换即可。

Phase 4.5 完成标准

完成后：

Python工程版 v2.0

目录：

crawler-platform

├ crawler

├ http

├ scheduler

├ parser

├ extractor

├ plugins

├ storage

├ monitor

├ api

├ config

└ tests

这个版本可以直接作为 Go 改造基础。

Phase 5 Go+Python升级准备

现在进入 Go 部分。

总体：

Vue

|

Go API

|

Redis Queue

|

Go Spider

|

Redis HTML Queue

|

Python Parser

|

MySQL

Go环境准备

1. 安装Go

推荐：

Go 1.23+

检查：

go version

Go项目初始化

创建：

go-spider/

执行：

go mod init crawler-platform

必装Go库

一、HTTP采集核心

1. fasthttp

高性能HTTP Client

go get github.com/valyala/fasthttp

用途：

替代 requests。

2. resty

工程HTTP封装

go get github.com/go-resty/resty/v2

用途：

- Retry

- Timeout

- Header

- Cookie

推荐实际使用。

二、并发控制

Go自带：

goroutine

channel

不用库。

但是建议：

errgroup

go get golang.org/x/sync

用途：

任务协同。

三、Redis队列

必须：

go get github.com/redis/go-redis/v9

用途：

URL Queue

Retry Queue

HTML Queue

四、数据库

MySQL

go get github.com/go-sql-driver/mysql

ORM：

推荐：

go get gorm.io/gorm

go get gorm.io/driver/mysql

五、Web API

推荐：

Gin

go get github.com/gin-gonic/gin

用途：

REST API。

六、配置管理

推荐：

Viper

go get github.com/spf13/viper

读取：

yaml/json/env。

七、日志

推荐：

Zap

go get go.uber.org/zap

用途：

高性能日志。

八、Metrics

Prometheus:

go get github.com/prometheus/client_golang

用途：

监控：

request_total

success_rate

latency

九、Bloom Filter

去重：

推荐：

go get github.com/bits-and-blooms/bloom/v3

用途：

URL去重。

十、HTML解析

Go Spider需要：

goquery

go get github.com/PuerkitoBio/goquery

替代：

BeautifulSoup

十一、URL处理

标准库：

net/url

无需下载。

Go Spider第一版依赖清单

最终：

go get github.com/go-resty/resty/v2

go get github.com/redis/go-redis/v9

go get gorm.io/gorm

go get gorm.io/driver/mysql

go get github.com/gin-gonic/gin

go get github.com/spf13/viper

go get go.uber.org/zap

go get github.com/prometheus/client_golang

go get github.com/bits-and-blooms/bloom/v3

go get github.com/PuerkitoBio/goquery

go get golang.org/x/sync

下一步推荐执行顺序

不要马上写Go。

建议：

Step 1

完成Phase4.5目录收敛

↓

Step 2

Python版本跑通5个财政网站

↓

Step 3

增加FastAPI任务接口

↓

Step 4

设计Redis消息格式

↓

Step 5

Go Spider替换HTTP层

↓

Step 6

Python Parser作为独立服务

↓

Step 7

接入MySQL + Vue Dashboard

这样最终架构演进路线就是：

Python脚本

↓

Python工程爬虫

↓

Python服务化

↓

Go采集集群

↓

Go+Python分布式平台

这条路线与你原设计文档中的第三章完全衔接。

根据你当前项目状态，我建议 不要直接重写 Go+Python 全分布式系统，而采用渐进式替换路线。

目标：

保留已经成熟的 Python Parser 能力，让 Go 逐步接管高并发、网络、调度部分。

最终：

Vue Dashboard

|

|

Go API Gateway

|

Redis Task Queue

|

+----------------+----------------+

|                                 |

Go Spider Cluster              Python Parser Service

|                                 |

|                                 |

Redis HTML Queue                  Score / Extractor

|                                 |

+----------------+----------------+

|

MySQL

Phase 5 Go+Python升级总体方案

分为 6 个阶段。

Phase 5.0 Go工程基础建设（1~2天）

目标

建立 Go 项目骨架，不写业务。

目录：

go-spider/

├── cmd/

│   └── spider/

│       └── main.go

├── internal/

│

│   ├── config/

│   │   └── config.go

│   │

│   ├── httpx/

│   │   ├── client.go

│   │   ├── retry.go

│   │   ├── breaker.go

│   │   └── limiter.go

│   │

│   ├── queue/

│   │   └── redis.go

│   │

│   ├── worker/

│   │   └── worker.go

│   │

│   └── logger/

│       └── logger.go

│

├── pkg/

│

├── configs/

│

├── go.mod

└── go.sum

安装第一批依赖

只安装：

go get github.com/go-resty/resty/v2

go get github.com/redis/go-redis/v9

go get github.com/spf13/viper

go get go.uber.org/zap

go get github.com/PuerkitoBio/goquery

go get golang.org/x/sync

暂时不要：

- GORM

- Prometheus

- Bloom Filter

- fasthttp

Phase 5.1 Go Spider v0.1（核心阶段）（3~5天）

目标

Go替代Python HTTP层。

当前：

Python

scheduler

↓

requests/httpx

↓

HTML

升级：

Go

Scheduler

↓

Worker Pool

↓

Resty Client

↓

Redis HTML Queue

↓

Python Parser

Go模块设计

1. URL任务结构

Redis Queue:

key:

crawler:url_queue

消息：

{

"url":

"https://xxx.gov.cn/a.html",

"site":

"杭州财政局",

"keyword":

"预算",

"level":

1

}

2. Go Worker Pool

结构：

WorkerManager

|

|

+--worker1

|

+--worker2

|

+--worker3

每个worker：

取URL

↓

HTTP请求

↓

保存HTML

↓

发送Redis

3. Go HTTP模块

对应你的Python:

httpx/

session_pool

rate_limiter

circuit_breaker

Go:

internal/httpx/

client.go

retry.go

limiter.go

breaker.go

实现：

Retry

支持：

失败

↓

等待

↓

重试

↓

失败进入dead queue

RateLimiter

按域名：

gov.cn

2 req/s

CircuitBreaker

状态：

CLOSED

↓

OPEN

↓

HALF_OPEN

↓

CLOSED

Phase 5.2 Redis消息系统（2~3天）

目标：

让Python和Go解耦。

最终：

Go Spider

↓

Redis

html_queue

↓

Python Parser

定义三个队列：

URL队列

crawler:url

Go消费。

HTML队列

crawler:html

Python消费。

格式：

{

"url":"",

"title":"",

"html":"",

"time":""

}

Error队列

crawler:error

保存：

- 超时

- 403

- 失败URL

Phase 5.3 Python Parser服务化（3~7天）

现在：

Python:

main.py

↓

pipeline

↓

parser

改：

FastAPI

|

|

Redis html_queue

|

Parser Worker

|

Redis result_queue

新增：

api/

server.py

parser_worker.py

接口：

POST /parse

GET /health

GET /metrics

Phase 5.4 Go API层（3~5天）

增加：

Go Gin

负责：

任务管理：

POST /task/create

查看：

GET /task/status

查询：

GET /articles

Phase 5.5 数据库迁移（5~7天）

现在：

Python:

json_store

duckdb

升级：

MySQL

结构：

article表

id

title

content

url

source

publish_time

score

created_at

task表

id

keyword

site

status

created_at

crawl_log

url

status

cost

error

Phase 5.6 监控和前端（后期）

增加：

Prometheus

Grafana

Vue3

展示：

实时抓取数量

成功率

平均耗时

网站状态

文章趋势

推荐实施路线（非常重要）

不要：

Go全部重写

↓

Python删除

应该：

现在Python系统

↓

Go接管HTTP

↓

Go接管Scheduler

↓

Python Parser服务化

↓

Go API

↓

MySQL

↓

Vue

第一版完成标准

完成 Phase 5.1 后：

你应该达到：

Go Spider v0.1

能力：

✅ Redis取URL

✅ 多Worker并发

✅ HTTP请求

✅ Retry

✅ RateLimit

✅ CircuitBreaker

✅ HTML入Redis

✅ Python继续解析

这一步完成后，你的系统已经从：

Python爬虫

升级为：

Go采集引擎 + Python智能解析引擎

这就是后续分布式架构的核心基础。

我建议你现在执行顺序：

第1步

先创建：

go-spider/

初始化：

go mod init crawler-platform

第2步

建立：

internal/httpx

internal/queue

internal/worker

第3步

实现：

Redis URL Queue

+

Go Worker Pool

+

Resty HTTP Client

第4步

接入你现有 Python Parser。

这样你的项目就正式进入 Phase 5 Go+Python架构升级阶段。

我查看了你最新的代码（v3.0）和设计文档，整体来说已经比之前完善很多，可以进入 Go 阶段。但如果准备把DuckDB作为正式存储层，还有一些地方建议先修复，否则后面还得返工。

一、目前需要修复的 Bug（按优先级）

P0（必须修）

1. DuckDB 目前只是"附加存储"，不是主存储

现在：

storage/

json_store.py

duckdb_store.py

其中：

save_results()

↓

save_json()

↓

save_csv()

DuckDB 并没有接入主流程。

也就是说：

Pipeline

↓

save_results()

↓

JSON

CSV

而不是：

Pipeline

↓

DuckDB

建议修改

建立统一接口：

StorageManager

↓

save(article)

↓

DuckDB

而不是：

save_json()

save_csv()

save_duckdb()

三套接口。

2. duckdb_store.py 太简单

目前：

articles

id

title

url

content

province

publish_time

score

字段明显不足。

建议至少：

articles

id

url

title

summary

content

publish_time

province

site

keyword

score

matched_keywords

crawl_time

detail_fetched

source_type

status

以后迁移 MySQL 可以直接复用。

3. 捕获异常全部 pass

现在：

except Exception:

pass

这样：

- 插入失败

- SQL错误

- 字段错误

全部吞掉。

建议：

except Exception as e:

logger.exception(e)

至少：

monitor/logger

记录。

P1（建议修）

4. 主键设计

现在：

id INTEGER PRIMARY KEY

DuckDB 没有像 SQLite 那样自动增长行为。

建议：

不要使用：

id

做唯一。

改：

url VARCHAR UNIQUE

真正唯一。

或者：

url_hash

5. 批量写入

现在：

for article

↓

INSERT

↓

commit

这是：

N 次 SQL。

建议：

executemany()

一次插入。

DuckDB速度会快很多。

6. 查询索引

建议增加：

CREATE INDEX idx_publish_time

CREATE INDEX idx_keyword

CREATE INDEX idx_score

否则：

以后：

SELECT

WHERE score>6

越来越慢。

二、DuckDB 下一步应该怎么做？

我建议：

不要：

JSON

+

CSV

+

DuckDB

三套并存。

应该：

DuckDB

↓

需要时导出

↓

CSV

JSON

DuckDB作为唯一数据源。

第一阶段

安装：

pip install duckdb

验证：

import duckdb

print(duckdb.__version__)

第二阶段

新增：

storage/

storage_manager.py

统一：

class StorageManager:

save()

query()

export_json()

export_csv()

statistics()

以后：

Pipeline：

Pipeline

↓

StorageManager

不关心：

到底：

JSON

CSV

DuckDB

哪个。

第三阶段

重新设计表

建议：

articles

字段：

CREATE TABLE articles(

url TEXT PRIMARY KEY,

title TEXT,

summary TEXT,

content TEXT,

province TEXT,

site TEXT,

keyword TEXT,

publish_time TIMESTAMP,

crawl_time TIMESTAMP,

score INTEGER,

matched_keywords TEXT,

detail_fetched BOOLEAN,

status INTEGER

);

再增加：

crawl_log

CREATE TABLE crawl_log(

url TEXT,

status INTEGER,

cost_ms INTEGER,

retry INTEGER,

error TEXT,

crawl_time TIMESTAMP

);

再增加：

task

保存：

搜索任务。

第四阶段

全部改成：

Pipeline

↓

DuckDB

而不是：

save_json()

第五阶段：

增加：

exporter.py

支持：

DuckDB

↓

CSV

DuckDB

↓

JSON

DuckDB

↓

Excel

第六阶段

Analytics直接SQL

例如：

以前：

Python：

统计

↓

遍历JSON

以后：

DuckDB：

SELECT

province,

count(*)

FROM articles

GROUP BY province;

或者：

SELECT

keyword,

avg(score)

FROM articles

GROUP BY keyword;

这样：

analytics/trend.py

就全部变成SQL。

三、建议把 DuckDB 升级成正式数据库

最终：

crawler/

↓

extractor/

↓

storage_manager

↓

DuckDB

│

├── articles

├── crawl_log

├── task

└── statistics

然后：

DuckDB

↓

export_json()

↓

JSON

以后：

DuckDB

↓

MySQL

几乎不用改 Pipeline。

我建议下一阶段（Phase 4.6）

在进入 Go 大规模开发前，先完成一次 DuckDB 存储层重构：

- 将 storage_manager 作为唯一存储入口。

- 将 duckdb_store.py 升级为完整的数据库层（表结构、批量写入、日志、查询接口）。

- json 和 csv 改为 导出功能，而不是主存储。

- analytics 全部改为基于 DuckDB SQL 查询，而不是遍历 JSON。

- main.py 和 pipeline.py 全部改为只调用 StorageManager.save()。

完成这一步后，你的 Python 工程就会从“文件输出型爬虫”升级为“数据库驱动型爬虫”，也更符合你后续 Go + Python + MySQL 的总体架构。

我检查了你上传的 工程设计文档 和最新 全部代码.txt（v3.1）。结论先说：

当前 Python 工程已经达到进入 Go 阶段的条件，但 DuckDB 存储层还需要做一次收尾重构。

不建议现在继续扩展功能，下一步应该进入 Phase 4.6：Python存储层稳定化 → Phase 5 Go Spider迁移。

你的整体方向是正确的。设计文档规划的目标架构是：

URL Producer

|

Redis URL Queue

|

Go Spider

|

Redis HTML Queue

|

Python Parser

|

Scorer

|

Redis Bloom + MySQL

|

API + Vue

现在代码已经提前实现了一部分：

Python Crawler v3.1

HTTP层

↓

Parser

↓

Score

↓

DuckDB

↓

FastAPI接口

并且已经具备 Redis Parser Worker 的雏形。

一、代码完整性检查结果

1. 项目结构

当前：

config/

httpx/

plugins/

parser/

extractor/

crawler/

scheduler/

storage/

dedup/

analytics/

monitor/

api/

✅ 完整

对应设计文档中的：

- HTTP层

- Parser层

- Extractor层

- Scheduler层

- Storage层

已经形成。

二、已经完成的部分

✅ 1. HTTP架构

已经完成：

- Session Pool

- Retry

- RateLimiter

- CircuitBreaker

符合设计目标：

Session 从函数内部创建改为模块级共享池。

✅ 2. Parser架构

完成：

Level 1:

站点规则

↓

Level 2:

CMS规则

↓

Level 3:

密度算法

↓

AI接口

代码：

parser/

html_parser.py

cms_rules/

ai_parser.py

符合设计。

✅ 3. Detail流程

现在：

need_fetch_detail()

↓

判断正文质量

↓

补抓详情页

已经实现。

✅ 4. Storage已经开始迁移DuckDB

这是最新版本最大的提升。

你已经新增：

storage/manager.py

并且：

StorageManager

已经设计为：

DuckDB(primary)

现在 Pipeline 已经调用：

store = StorageManager()

saved_count = store.save(scored)

这个方向正确。

三、现在还存在的问题

下面是需要修的。

P0：Dedup还停留在SQLite

目前：

crawler.pipeline

↓

DedupDB()

↓

sqlite_cache.py

但是你的目标：

未来：

Redis Bloom

+

MySQL UNIQUE

所以现在架构有一点混合：

DuckDB存文章

SQLite存URL

长期不合理。

修改方案

Phase 4.6：

把：

dedup/sqlite_cache.py

降级。

改：

dedup/

├── local_cache.py

├── url_hash.py

└── bloom.py

现在：

DuckDB阶段：

使用：

articles.url UNIQUE

即可。

未来Go：

换：

Redis Bloom

P1：StorageManager需要继续完善

现在已经比旧版好很多。

但是缺少：

1. 批量写入

目前逻辑：

for article

INSERT

建议：

改：

executemany()

原因：

10000篇文章：

单条：

10000次commit

批量：

1次commit

2. 保存结果返回值

现在：

saved_count=len(scored)

可能不准确。

应该：

实际insert数量

返回。

3. 增加查询接口

建议：

storage/manager.py增加：

query_articles()

get_statistics()

search_keyword()

以后：

API直接调用。

P2：JSON/CSV定位需要改变

现在还有：

json_store.py

但是架构应该变：

现在：

Pipeline

↓

JSON

+

DuckDB

应该：

Pipeline

↓

DuckDB

↓

Export JSON

Export CSV

因为设计文档最终目标不是文件爬虫，而是数据平台。

P3：API层还不是完整服务

现在：

FastAPI:

/parse

/health

/sites

/metrics

已经有。

但是：

缺少：

/articles

/tasks

/statistics

这些应该等 DuckDB稳定后增加。

四、现在不要做的事情

不要马上：

❌ 写Go Spider

❌ MySQL迁移

❌ Vue

❌ Kubernetes

原因：

现在数据模型还没有冻结。

五、下一步正确路线

Phase 4.6 DuckDB正式化（现在做）

目标：

Python版稳定。

修改：

Step 1

统一Storage

删除：

pipeline:

save_json()

改：

StorageManager.save()

Step 2

完善DuckDB结构

最终：

data/

crawler.duckdb

表：

articles

crawl_log

task

statistics

现在：

StorageManager已经有：

articles

crawl_log

task

基础。

继续补：

url_hash

error_type

http_status

latency

Step 3

跑5个网站回归测试

顺序：

北京财政局

↓

杭州财政局

↓

绍兴财政局

↓

四川财政厅

↓

山东财政厅

验证：

字段：

title

content

score

publish_time

site

province

Step 4

冻结数据模型

生成：

schema.md

定义：

article字段。

这个非常重要。

因为：

Go阶段会直接复用。

六、进入Go阶段条件

完成下面4项即可：

| 项目 | 当前 |
| --- | --- |
| Go环境 | ✅ |
| Python Parser | ✅ |
| Redis接口 | ⚠️ 有雏形 |
| DuckDB数据模型 | ⚠️ 需要冻结 |

七、我建议你的下一步执行顺序

不要进入Go。

按照：

Step 1

修StorageManager

↓

Step 2

Pipeline完全切DuckDB

↓

Step 3

去掉SQLite主依赖

↓

Step 4

五站点回归

↓

Step 5

冻结article schema

↓

Step 6

进入Go Spider

当前版本评价

你的项目现在：

v1:

Python脚本爬虫

↓

v2:

工程化Python爬虫

↓

v3.1:

Python + DuckDB + API雏形

↓

下一步:

v4:

Go Spider + Redis + Python Parser

现在距离 Go 阶段只差：

DuckDB存储层收尾 + 数据模型冻结。

这是最合理的工程路线。

我赞同这个方向，而且我建议不要再把项目定位成"财政网站爬虫"。

如果现在继续围绕财政网站优化，后面会越改越难，因为每增加一种网站，就要增加一个插件。

我建议直接升级成一个通用智能采集平台（Universal Intelligent Web Crawler）。

我的目标（V3）

一句话：

输入一个关键词（甚至一句话），系统自动发现网站、自动搜索、自动解析、自动抽取正文、自动评分、自动存储。

以后不仅能采财政网站。

还能采：

政府网站

教育网站

医院网站

高校

法院

检察院

人大

政协

企业官网

新闻网站

协会

期刊

PDF

Word

微信公众号（可接入）

GitHub

……

真正做到：

输入：

低空经济

↓

系统

↓

自动搜索所有站点

↓

全部采集

↓

自动评分

↓

数据库

而不是：

财政局

财政局

财政局

……

我建议整个项目升级成五层架构

用户

│

▼

Query Engine

│

▼

Site Discovery

│

▼

Search Plugins

│

▼

Fetch Engine

│

▼

Parser Engine

│

▼

AI Analysis

│

▼

Database

以后任何网站都是这样。

第一层 Query Engine（关键词中心）

现在：

python main.py

--keyword

低空经济

以后：

Query

↓

低空经济

↓

Query Expander

↓

低空

无人机

通航

eVTOL

……

甚至：

新能源汽车

↓

新能源

充电桩

动力电池

……

这个模块只负责：

关键词。

完全不关心网站。

第二层 Site Discovery（站点发现）

这是目前你的项目没有的。

以后：

不是：

北京

杭州

山东

写死。

而是：

Site Discovery

↓

自动发现网站

↓

自动识别CMS

↓

自动生成配置

例如：

输入：

https://www.xxx.gov.cn

自动：

发现：

TRS

JPAAS

HTML

CMS

WordPress

Discuz

……

然后：

自动生成：

site.json

以后：

新增网站：

不用写配置。

第三层 Search Engine（搜索引擎）

不要：

每个：

Plugin：

自己实现。

统一：

SearchEngine

↓

Plugin

↓

TRS

↓

JPAAS

↓

Elastic

↓

HTML

↓

Google

↓

Bing

……

统一：

search()

以后：

所有：

Plugin：

只负责：

请求。

第四层 Fetch Engine（下载引擎）

目前：

你：

requests。

以后：

统一：

Downloader

包括：

Retry

Timeout

Proxy

UA

Cookie

HTTP2

Session

TLS

CDN

DNS Cache

统一。

以后：

所有：

Plugin：

不用：

requests。

全部：

Downloader。

第五层 Parser Engine（解析）

目前：

各种：

XPath。

以后：

统一：

Parser

↓

HTML

↓

PDF

↓

Word

↓

Excel

↓

JSON

↓

XML

↓

Markdown

自动：

识别。

例如：

下载：

xxx.pdf

自动：

PDF Parser。

下载：

docx

自动：

Word Parser。

不用：

Plugin：

判断。

AI Analysis（AI分析）

现在：

contains。

以后：

Title Score

+

Keyword Score

+

Embedding

+

LLM

+

Rerank

例如：

文章：

支持无人机产业发展

虽然：

没有：

低空经济

仍然：

判：

相关。

Database

目前：

DuckDB。

建议：

保留。

以后：

增加：

DuckDB

+

SQLite

+

Postgres

+

Elastic

+

Milvus

插件化。

Go负责什么？

我建议：

Go：

以后：

不要：

负责：

爬虫。

Go：

负责：

平台。

例如：

Scheduler

REST API

Task Queue

Worker Manager

Dashboard

WebSocket

Monitoring

Prometheus

Python：

负责：

所有：

AI。

所有：

解析。

所有：

爬虫。

所有：

插件。

原因：

Python：

生态太强。

Scrapy

BeautifulSoup

lxml

playwright

selenium

newspaper3k

pdfplumber

python-docx

transformers

sentence-transformers

langchain

DuckDB

……

Go：

几乎：

都没有。

插件重新设计

现在：

TRS Plugin

JPAAS Plugin

……

以后：

统一：

SearchPlugin

↓

search()

↓

fetch()

↓

parse()

↓

normalize()

任何：

网站：

都是：

四个接口。

Parser重新设计

不要：

XPath

XPath

XPath

以后：

Rule

↓

XPath

↓

CSS

↓

Regex

↓

AI

自动：

降级。

例如：

XPath失败

↓

CSS

↓

正文提取

↓

AI抽正文

最终目标

你的项目最终不应该叫：

财政网站爬虫

而应该叫：

Universal Intelligent Crawler Platform（UICP）

它具备：

- 通用站点接入：政府、企业、新闻、科研、协会等均可采集。

- 插件化搜索：支持 JPAAS、TRS、HTML、CMS、搜索引擎等多种来源。

- 统一下载与解析：HTML、PDF、Office 文档、JSON、XML 等统一处理。

- AI 驱动分析：关键词扩展、语义相关性评分、正文抽取、内容分类。

- Python 为核心：充分利用成熟的采集、解析和 AI 生态。

- Go 为辅助：负责调度、API、监控、任务管理和部署，发挥其高并发与稳定性优势。

我建议的实施顺序

不要一次性推倒重来，而是按阶段演进：

- V2.0：重构现有代码

  - 抽象插件接口

  - 统一 Article 数据模型

  - 抽离 Downloader、Parser、Storage

  - 建立统一配置体系

- V2.5：增强能力

  - Query Expander（关键词扩展）

  - HTML/PDF/Office 多格式解析

  - Playwright 动态页面支持

  - 统一去重与缓存

- V3.0：平台化

  - Go 调度中心

  - Python Worker 池

  - Web API

  - Web 管理界面

  - 定时任务、监控、日志

- V4.0：AI 智能化

  - 语义检索

  - 自动站点识别

  - 自动生成解析规则

  - LLM 辅助正文抽取与分类

这样做的好处是：你现在的代码不用废弃，而是逐步演进成一个面向各种网站的通用采集平台，既保留已有成果，又能持续扩展到新的领域。

我认真看了你的整个项目和目标，我觉得现在不是"修Bug"，而是进入 V2→V3 的架构升级阶段。

如果是我来做，我不会推倒重写，而是在你现有 Python+Go 基础上升级，大约保留 70% 的代码，重构 30%。

我的升级路线（推荐）

不是：

V1

↓

修四川

↓

修山东

↓

修杭州

而是

V1

│

▼

V2（平台化）

│

▼

V3（通用化）

│

▼

V4（AI化）

第一阶段：重构 Core（最高优先级）

目标：以后所有网站都走同一套流程。

现在你的流程大概是：

main.py

↓

plugin

↓

search

↓

detail

↓

score

↓

duckdb

以后改成

main.py

↓

Task

↓

SearchEngine

↓

Downloader

↓

Parser

↓

Analyzer

↓

Storage

新目录

crawler/

│

├── core/

│     downloader.py

│     session.py

│     retry.py

│     rate_limit.py

│     config.py

│     logger.py

│

├── search/

│     engine.py

│     detector.py

│     planner.py

│

├── parser/

│     html.py

│     pdf.py

│     office.py

│     json.py

│

├── analyzer/

│     keyword.py

│     semantic.py

│     score.py

│

├── storage/

│     duckdb.py

│     mysql.py

│

├── plugins/

│     trs.py

│     jpaas.py

│     html.py

│     api.py

│

├── sites/

│     xxx.yaml

│

└── main.py

第一步不要新增功能，只整理目录。

第二阶段：Downloader（统一HTTP）

这是整个项目最重要的一步。

现在：

北京

requests()

杭州

httpx()

山东

requests()

……

以后：

任何地方都不能直接发 HTTP。

全部：

Downloader.fetch()

内部：

HTTP2

Retry

Cookie

Session

Timeout

UA

Proxy

DNS Cache

TLS

熔断

限流

所有站点共享。

第三阶段：Search Engine

以后：

所有插件：

只负责：

search()

例如：

TRS Plugin

↓

search()

JPAAS Plugin

↓

search()

统一返回：

SearchResult

例如

title

url

snippet

publish_time

source

第四阶段：Site Analyzer（核心）

这是整个系统最核心。

输入：

https://www.xxx.gov.cn

自动：

第一步：

分析：

robots

header

html

script

meta

search

cookie

第二步：

判断：

TRS

JPAAS

Elastic

WordPress

Discuz

HTML

REST API

第三步：

自动：

Plugin

以后：

新增网站：

不用：

Python。

第五阶段：Search Detector

自动：

寻找：

<input>

search

keyword

/api/search

/search

/search.jsp

/search.do

自动：

生成：

SearchRule

以后：

不用：

写：

search_url。

第六阶段：Query Planner

这是杭州问题的根本解决方案。

例如：

用户：

低空经济

Query Planner：

生成：

一级：

低空经济

二级：

低空

三级：

无人机

四级：

通航

五级：

eVTOL

策略：

第一轮：

低空经济

↓

不足20篇

↓

自动：

低空

↓

不足

↓

无人机

↓

Merge

↓

Dedup

杭州：

自然：

解决。

第七阶段：Downloader支持所有格式

以后：

不仅：

HTML。

例如：

pdf

doc

docx

ppt

pptx

xls

xlsx

csv

json

xml

自动：

Parser。

第八阶段：正文抽取

现在：

XPath。

以后：

XPath

↓

CSS

↓

Readability

↓

Trafilatura

↓

AI

自动：

降级。

成功率：

95%以上。

第九阶段：AI Relevance

现在：

contains。

以后：

标题

+

正文

+

发布时间

+

关键词

+

Embedding

+

CrossEncoder

↓

Score

例如：

支持无人机产业

虽然：

没有：

低空经济

仍然：

相关。

第十阶段：Storage

统一：

Article

不要：

每个：

Plugin：

自己：

字段。

统一：

id

title

url

content

site

department

publish_time

crawl_time

keyword

score

plugin

parser

language

file_type

hash

以后：

所有：

Parser：

返回：

Article。

第十一阶段：Go职责

我建议：

Go：

不要：

爬虫。

只负责：

Scheduler

Task Queue

Worker Pool

Dashboard

REST

Redis

WebSocket

Metrics

Python：

负责：

全部：

Search

HTTP

Downloader

Parser

Extractor

AI

DuckDB

Plugin

FastAPI

第十二阶段：Plugin重新设计

不是：

beijing.py

hangzhou.py

而是：

trs.py

jpaas.py

html.py

elastic.py

api.py

rss.py

站点：

只有：

site.yaml

例如：

name: 杭州市财政局

url: https://czj.hangzhou.gov.cn

search: auto

cms: auto

encoding: auto

Analyzer：

决定：

Plugin。

第十三阶段：未来支持的网站

完成上述重构后，你的系统不再依赖财政网站。

理论上支持：

✓ 政府网站

✓ 企业官网

✓ 高校

✓ 新闻网站

✓ 协会

✓ 医院

✓ 法院

✓ GitHub

✓ PDF

✓ Word

✓ RSS

✓ REST API

✓ Sitemap

✓ HTML

我建议的开发顺序（按优先级）

| Sprint | 时间 | 工作内容 | 是否重构 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 3~5 天 | Core（Downloader、Config、Article、Logger） | ✅ |
| S2 | 3~5 天 | Search Engine + Plugin 标准化 | ✅ |
| S3 | 5~7 天 | Site Analyzer + Search Detector | ⭐ 核心 |
| S4 | 3~5 天 | Query Planner（关键词扩展、回退、合并） | ⭐ |
| S5 | 5~7 天 | Parser Engine（HTML/PDF/Office） | ⭐ |
| S6 | 5~7 天 | AI Analyzer（正文抽取、语义评分、分类） | ⭐ |
| S7 | 3~5 天 | Go 调度平台（Worker、Redis、Dashboard） | 辅助 |

我建议我们按 Sprint 开发，而不是按 Bug 开发。

每完成一个 Sprint，系统能力都会明显提升，而且不会出现"为了修某个财政网站写一堆特殊代码"的问题。最终你得到的是一个通用智能采集平台，而不是一个只能维护财政网站的项目。