无人机勘测服务器 V2.1 升级任务清单 + 文件修改设计文档

版本：V2.1
基于版本：V2.0现有服务器端代码
目标：从当前开发测试版本升级至生产可部署版本

第一章 升级目标

1.1 当前系统状态

当前服务器端已经具备：

✅ TCP通信框架
✅ Session管理基础
✅ ACK确认机制
✅ BESTPOS解析
✅ DuckDB存储框架
✅ 网络管理基础
✅ 调试接口
✅ 县市同步基础

当前缺少：

❌ GPGGA协议支持
❌ protobuf统一通信对象
❌ ACK持久化
❌ 完整断线恢复
❌ 大文件DuckDB Scanner
❌ LinShi首次配置流程
❌ 消息对象复用
❌ 完整4G链路管理

第二章 V2.1总体升级方向

2.1 网络策略调整

根据实际成本要求：

取消：

5G作为默认主链路

调整为：

现场局域网

|

↓

4G公网通信（默认）

|

↓

5G（增强）

|

↓

卫星通信（备用）

原因：

GNSS数据量较小

RTK定位数据不需要高带宽

4G覆盖范围更广

长期运行成本更低

第三章 文件修改总览

新增文件

protocol/

├── registry.py

├── gpgga.py

├── coordinate.py

protobuf/

├── gnss.proto

├── communication.proto

communication/

├── recovery.py

├── device_auth.py

storage/

├── migration.py

├── importer.py

network/

├── modem_driver.py

├── signal_monitor.py

core/

├── message_pool.py

第四章 Protocol模块升级

4.1 新增GPGGA解析

新增：

protocol/gpgga.py

功能：

解析：

$GPGGA

支持字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| UTC | 定位时间 |
| Latitude | 纬度 |
| Longitude | 经度 |
| GPS Quality | 定位状态 |
| Satellite | 卫星数量 |
| HDOP | 精度 |
| Altitude | 高程 |
| Station ID | 基站编号 |

4.2 增加协议注册中心

新增：

protocol/registry.py

作用：

统一管理：

GPGGA

BESTPOS

IMU

STATUS

结构：

ProtocolRegistry={

"GPGGA":GPGGAParser,

"BESTPOS":BestPosParser

}

替代：

大量if判断。

第五章 protobuf升级

5.1 新增目录

protobuf/

gnss.proto

communication.proto

sync.proto

5.2 GNSS统一对象

gnss.proto

定义：

message GNSSPosition{

string device_id;

string msg_type;

double latitude;

double longitude;

double height;

uint32 position_type;

float diff_age;

string station_id;

bytes raw_data;

}

5.3 修改范围

修改：

plugins/bestpos.py

plugins/gpgga.py

communication/frame.py

由：

dict

改为：

protobuf对象。

第六章 Session可靠性升级

当前：

内存Session。

升级：

持久Session。

新增：

communication/recovery.py

功能：

服务器重启后：

读取：

device_session

恢复：

device_id

session_id

last_seq

channel

第七章 ACK机制升级

当前：

内存：

_pending={}

问题：

服务器重启数据丢失。

修改：

新增数据库：

ack_pending

字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| device_id | 设备 |
| sequence | 序号 |
| payload | 数据 |
| retry | 次数 |
| status | 状态 |

修改：

ack_manager.py

增加：

save_pending()

load_pending()

remove_ack()

第八章 消息对象池优化

对应需求：

避免循环中频繁创建销毁消息对象

新增：

core/message_pool.py

设计：

class MessagePool:

def get():

return message

def release():

message.Clear()

应用：

修改：

bestpos.py

gpgga.py

frame.py

第九章 DuckDB升级

9.1 LinShi目录管理

新增：

storage/init_config.py

首次启动：

流程：

启动服务器

↓

检测配置

↓

不存在LinShi

↓

要求输入路径

↓

创建目录

↓

保存配置

9.2 设置菜单

增加：

主菜单

↓

设置

↓

数据库设置

↓

修改LinShi路径

↓

提示重启

第十章 大文件处理升级

新增：

storage/importer.py

逻辑：

文件大小判断

|

|

<阈值

↓

Pandas

>阈值

↓

DuckDB Scanner

例如：

超过：

5GB

执行：

read_csv_auto()

禁止：

CSV

↓

Pandas

↓

DuckDB

第十一章 网络模块升级

11.1 默认4G策略

修改：

network_manager/config.py

调整：

priority:

- LAN

- 4G

- 5G

- SAT

第十二章 4G模块驱动设计

新增：

network/modem_driver.py

接口：

class ModemDriver:

get_signal()

get_ip()

restart_modem()

支持：

移远

华为

中兴

第十三章 网络自动切换

新增：

network/signal_monitor.py

监控：

信号

延迟

丢包

评分：

score=

signal*0.4

+

latency*0.3

+

loss*0.3

第十四章 县市同步升级

修改：

cluster/sync.py

当前：

JSON

升级：

protobuf

增加：

sync.proto

支持：

数据同步

状态同步

补传

第十五章 测试任务

15.1 通信测试

测试：

100设备连接

指标：

在线率：

99%

15.2 弱网测试

模拟：

断4G

恢复4G

要求：

自动恢复。

15.3 数据一致性

测试：

发送：

100000条BESTPOS

检查：

服务器：

100000条。

15.4 DuckDB测试

测试：

10GB CSV

要求：

不爆内存。

第十六章 V2.1升级顺序

第一阶段

协议升级：

1周

完成：

GPGGA

protobuf

registry

第二阶段

通信可靠性：

2周

完成：

ACK持久化

Session恢复

消息池

第三阶段

数据库优化：

1周

完成：

LinShi

Scanner

第四阶段

网络升级：

2周

完成：

4G驱动

自动切换

第十七章 V2.1完成标准

完成后：

系统达到：

✅ GPGGA/BESTPOS双协议
✅ 4G成本优先通信
✅ 多设备稳定连接
✅ 断线自动恢复
✅ 数据自动补传
✅ DuckDB低内存运行
✅ 大文件直接扫描
✅ protobuf高速通信
✅ 市县服务器可靠同步

最终建议

V2.1完成后，不建议继续增加功能。

下一版本：

V2.2

重点应该进入：

Web管理界面

设备地图显示

实时状态监控

日志分析

自动升级系统

这样系统才从“服务器程序”升级为完整无人机勘测平台。